2026年网络巡检和低空AI算法仓

无人机飞行支撑服务项目技术规范书

中移湾区（广东）创新研究院

- 项目概述

针对当前通信基础设施巡检的痛点问题，研究智能化低空巡检系统，实现对通信基础设施的全面、精准、高效巡检及勘察。使用无人机与扫频装置收集数据，进行天线姿态检查、竞对识别与安全隐患识别。平台打造天线工参及图像识别能力、自动巡飞、频率识别、隐患识别四大核心功能，有效应用于工程验收、运维巡检、设施审计等场景，引领机巡替代人巡的生产力新变革，实现自动识别替代人工测量，建立数字化全流程闭环服务模式。

为满足湾区院“低空智慧巡检平台及服务”成果有效应用与服务交付，需开展本项目。

- 服务内容及要求

总体服务内容：2026年网络巡检和低空AI算法仓无人机飞行支撑服务项目包含：

2.1、服务内容及工作量要求：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 人天 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络巡检服务飞行支撑服务 | 完成2万个站点网络巡检无人机飞行服务工作，内容如下： （1）基站工参数据采集：包括对基站经纬度、方位角、定点定高数据的采集； （2）铁塔图像采集：包括对铁塔图像、天面图像的采集； （3）基站覆盖地理环境数据采集，对周边环境360°进行拍摄； （4）扫频数据采集：包括对天面进行不同方向的扫频采集，通过界面确认频率数据是否已识别； （5）数据核查工作，包括对数据传输结果进行确认，对数据规范性和正确性进行核查。 | 2000 |
| 2 | AI算法和低空监管需求飞行支撑服务 | 海事局海洋巡检：航道 / 锚地 / 港区巡检、船型/航标 / 助航设施核查、运动目标跟踪巡检/防污染监管 | 142 |
|  |  | AI算法仓：农林生态、农林监测、城乡治理、基础设施运维、交通管理、安防应急六大场景 | 300 |
|  |  | 低空监管平台：南基低空监管测试需求、广州公安低空监管、佛山公安低空监管、云浮公安低空监管 | 210 |

备注：省内外地市出差工作，涉及出差产生的交通、住宿、餐饮等差旅费用由应答方自行承担。

2.2网络巡检服务飞行支撑服务内容要求：

2.2.1基站工参数据采集

- 基站位置采集：操作无人机飞行到铁塔/抱杆上方，采集基站经纬度数据。

- 天线姿态采集：操作无人机拍摄天线正面、侧面图片数据，采集天线挂高数据。

2.2.2基站铁塔图像摄影采集

- 铁塔摄影：操作无人机绕飞铁塔，拍摄铁塔图像数据

- 天面摄影：操作无人机绕飞天面，拍摄天面图像数据

2.2.3基站覆盖地理环境数据采集

- 基站无线环境摄影：操作无人机飞行到铁塔上方，360度拍摄基站覆盖无线地理环境。

2.2.4 扫频数据采集

操作无人机对天面进行扫频，包括对天面进行不同方向的扫频采集，通过界面确认频率数据是否已识别。

2.2.5数据核查服务

无人机勘查数据通过无线网络实时回传地面或服务器，根据需要对传输结果进行确认。

2.3 AI算法和低空监管需求飞行支撑服务内容要求：

- 佛山海事局业务验证:大模型数据采集、安全监管、环境监管、电子围栏等业务飞行服务测试。

- AI算法验证:针对农林生态、农林监测、城乡治理、基础设施运维、交通管理、安防应急六大场景开展飞行服务测试。

- 监管平台能力验证:日常演练、公安平台能力验证飞行服务测试。

- 推广培训：培训以及演示无人机飞行工作。

- 服务团队要求

3.1 服务团队配置要求，本项目服务团队不需要提供驻点服务。具体要求如下：

- 提供不少于1名项目经理，负责项目协调、指挥调度。

- 提供不少于21名团队成员，协助项目经理完成项目的飞行任务，协助开展新业务验证飞行任务。

- 应答人应当严格按照采购人管理要求与标准，做好培训与监管，切实保障项目服务质量。应答人所有本项目服务人员须完成规定的培训，才能上岗。

- 应答人应确保所有应答人的人员严格遵守和服从采购人的各项工作制度和管理条例以及安全出入管理规定。

- 采购人对应答人团队中不符合要求或不能胜任工作的人员有提出更换的权力，应答人应当无条件服从采购人管理要求。

- 如应答人员工在工作期间发生工伤等意外情况并导致经济损失或人身伤害的，由此产生的相关责任与损失由应答人自行承担。

3.2 人员资质要求

- 人员资质要求

所有团队成员应保证熟悉甲方的业务流程、规章制度以及无人机巡检相关技能。

- 人员变更要求

甲方提出的维护人员更换：甲方根据业务支撑服务人员工作态度、工作能力、出勤率和沟通能力等各方面工作情况，有权决定更换服务人员。乙方应在甲方提出更换人员要求的一个月时间内，安排其他符合甲方要求的业务支撑人员到场。

3.3 工器具要求

应答人应确保为至少4支服务队伍配备必需工器具，每个服务队伍配备一套飞行必需的工器具（满足项目要求的电池套装（一个充电管家+3块电池）+满足项目要求的移动电源1度电）。

3.4无人机网络巡检基站数据采集能力要求

- 飞手能够操作无人机拍摄定点定高数据，采集天线挂高、楼高、塔基高度。

- 飞手能够操作无人机拍摄天面侧面图，要求天面侧面在图片中间区域，位于对角线交叉位置。

- 飞手能够操作无人机拍摄天面方位角图，要求天面正面在图片中间区域，位于对角线交叉位置。

- 飞手能够对采集的图片或数据，推送到湾区院平台。

- 飞手能够对采集的图片或数据，对照接口参数，人工进行数据的齐全性进行确认。

- 服务期限要求

本次服务时间为自合同签订之日起至2026年12月31日止。

- 其它服务要求

服务方应具备良好的客户服务能力和技术支撑能力，清晰有效的服务方式与流程，并设有7*24小时服务电话，为客户提供及时、完善的支撑服务。

- 甲方乙方其他分工界面

| 序号 | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负责提供飞巡区域 | 负责飞巡空域报备 |
| 2 | 负责提供飞巡主设备（含无人机） | 负责设备保管 |
| 3 | 负责分配飞巡站点及场所 | 负责根据甲方提供站点及场所进行巡飞工作 |
| 4 | 负责平台数据的接收 | 负责巡检数据上报 |